PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Khắc Hưng | Mã sinh viên | B24DTCN344 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT5 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn quản lý công nhân và khu vườn để dễ dàng nắm bắt tình hình và phân chia công việc hiệu quả |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc, theo dõi đổ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến để biết chính xác tình trạng đất và tưới tiêu hợp lý |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | Tính năng quá lớn (phức tạp), chứa nhiều tác vụ khác biệt làm kéo dài thời gian hoàn thành. |
| Independent | Gộp quá nhiều vai trò và luồng (vừa phân công, vừa theo dõi cảm biến, vừa tự động chấm điểm) dẫn đến phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn xem phiếu công việc được phân công để biết nhiệm vụ cần làm trong ngày |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống tự động cập nhật điểm đánh giá sau khi tôi hoàn thành công việc để ghi nhận nỗ lực kịp thời |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Bắt buộc phải có để thiết lập nền tảng quản lý trước |
| US-02 | Must | Bắt buộc phải có trong Release 1 theo đúng lộ trình xây dựng web cho kỹ sư |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng di động thành công, Công nhân A được phân công phiếu công việc CV-001 đang hoạt động | Công nhân A mở xem chi tiết phiếu công việc CV-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của phiếu công việc CV-001 bao gồm mô tả, thời gian và vị trí khu vườn |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| + (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền truy cập phiếu công việc này" và không hiển thị thông tin chi tiết |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit test của chức năng mới đều chạy qua (pass). | Đã triển khai lên môi trường staging và chạy không lỗi | Phiếu công việc đã bị huỷ hiển thị trạng thái Đã huỷ và không có nút Nhận việc | Độ ẩm đất cập nhật trễ quá 30 phút hiển thị nhãn Dữ liệu cũ |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC (Acceptance Criteria) áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể; còn DoD (Definition of Done) áp dụng chung, đồng nhất cho mọi User Story trong suốt Sprint/Dự án.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 SP | độ phức tạp trung bình vì gồm quản lý danh sách, phân quyền |
| US-02 | 8 SP | phức tạp hơn do phải tích hợp, đọc và xử lý dữ liệu thực tế từ cảm biến |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Do các Developer lật thẻ chênh lệch lớn (1, 3, 3, 8), Scrum Master / Nhóm sẽ yêu cầu Developer chọn 1 (thấy quá dễ) và Developer chọn 8 (thấy quá khó) giải thích góc nhìn của mình, thảo luận để thống nhất lại và thực hiện vote lại cho đến khi đạt đồng thuận (ví dụ: chốt 3 SP hoặc 5 SP).

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 SP + 24 SP + 25 SP) / 3 = 25 SP/Sprint. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng số người-ngày = 4 Developers × 10 ngày = 40 người-ngày. Giảm trừ: 1 Developer nghỉ 8 ngày Tổng số ngày nghỉ = 8 người-ngày. Capacity Sprint 4 = 40 - 8 = 32 người-ngày. Số SP đội nên cam kết: 32 / 40 × 25 SP ≈ 20 SP (đội nên cam kết tối đa 20 SP). |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn: B1 (3 SP) + B2 (5 SP) + B3 (5 SP) + B4 (5 SP) = 18 SP (Dưới 20 SP, đều là các task Must/Should quan trọng). |
| Sprint Goal (1 câu) | Giúp công nhân đăng nhập bảo mật bằng OTP, chủ động nhận, theo dõi phiếu công việc và cập nhật nhanh lượng phân bón sử dụng trên di động |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện (UI) màn hình chi tiết phiếu công việc trên mobile | UI/UX | 4 |
| Thiết kế bảng, API lấy thông tin chi tiết phiếu công việc từ DB | Database | 3 |
| Code logic frontend hiển thị chi tiết, kiểm tra trạng thái phiếu (đã huỷ, phân công) | Development | 6 |
| Viết test case, test giao diện và luồng phân quyền dữ liệu. | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | SP còn lại thực tế là 21, trong khi lý tưởng là 14.4. Thực tế lớn hơn lý tưởng (chênh lệch 6.6 SP) -> Đội đang Behind Schedule (Chậm tiến độ) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, số SP còn lại hoàn toàn không giảm (vẫn giữ nguyên 24 SP). Rủi ro: Công việc có thể bị tắc nghẽn (bottleneck) ở khâu nào đó, hoặc các task được chia quá lớn dẫn đến không có task nào được hoàn thành hoàn toàn để "đốt cháy" SP trong những ngày đầu. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá bản demo tính năng theo dõi độ ẩm đất, phản hồi và xác nhận xem tính năng có đáp ứng yêu cầu và "Định nghĩa hoàn thành" hay không, quyết định việc release | Điều phối buổi demo, đảm bảo đúng thời gian, hỗ trợ giải quyết các khúc mắc quy trình phát sinh. | Trực tiếp trình bày và chạy thử (demo) tính năng theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến trên hệ thống cho mọi người xem | Khách hàng/đại diện nông trại trải nghiệm, đưa ra nhận xét, đóng góp ý kiến thực tế về giao diện và tính năng |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?